采购询价文件

项目名称：西北轴承有限公司轨道车间装配间及滚子总检间监控存储系统升级改造项目

采 购 人：  西北轴承有限公司

目  录

- 采购邀请

- 供应商须知

- 采购需求

- 资格审查

第五章 评审程序

第六章 合同草案条款

第七章 响应文件格式

第一章  采购邀请

一、项目基本情况

1.项目名称：西北轴承有限公司轨道车间装配间及滚子总检间监控存储系统升级改造项目

2.采购方式：询价

3.预算金额：140000元人民币

4.最高限价：140000元人民币

5.采购需求：具体见第三章《采购需求》

6.合同履行期限：三个月

7.本项目是否接受联合体响应:是  否。

二、申请人的资格要求

（一）（1）非法定代表人参加的投标供应商须提供法人授权委托书原件，并附法人代表身份证复印件加盖公章和受托人身份证原件；法定代表人参加的，需提供法人身份证明书加盖公章及有效身份证件原件；

（2）提供投标供应商营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（复印件加盖公章）、（三证合一只提供营业执照）；

（二）投标供应商须提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书；提供依法缴纳税收和社会保障资金承诺书；提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；提供在近三年经营活动中没有重大违法记录、在以往的招标项目中没有欺骗、欺诈的行为或不良记录承诺书；

（三）投标供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，在“信用中国”网站（www.credit china.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（开标现场查询）；

（四）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（五）本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2026年1月21日至2026年1月23日（提供期限自本公告发布之日起不得少于3个工作日），每天上午00：00至12:00，下午12:00至24:00；

方式：请各供应商于2026年 1月21日至2026年 1月23日每天上午08：30至12：00，下午14：30至18：00。（北京时间，法定节假日除外），将第二条供应商资格要求所有资料的复印件加盖公章递交西北轴承有限公司或将加盖公章的扫描件发至邮箱:NXZZLCGB@163.com（需在邮箱正文标明单位名称、邮箱、联系人及电话）获取磋商文件。

四、响应文件提交

时间：2026年1月26日 9 点00分（北京时间）；（从询价通知书开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止不得少于3个工作日）

地点：西北轴承有限公司研发中心会议室

五、开标时间及地点

时间：2026 年  1  月 26 日   9 点 30 分（北京时间）

地点：西北轴承有限公司研发中心会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.逾期送达或不符合密封要求的响应文件恕不接收。

2.请各供应商在开标前随时关注西北轴承有限公司官网网站公告栏。你所关注的项目有可能进行时间或内容上的调整。调整内容只在公告栏中以公告形式公示。采购人不再以其他方式通知。如因自身原因未及时关注询价公告或变更(澄清、补充等)公告从而导致投标失败，其后果自行承担。

3.本项目发布媒介为西北轴承有限公司官网。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

（一）招标人信息

1.名称：西北轴承有限公司

2.地址：银川市西夏区六盘山西路388号

3.联系方式：强浩阳 18395020737

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本表为准。

标记的选项意为适用于本项目，标记的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进口产品 （适用货物） | 是否允许采购进口产品：是 否 |
| 2 | 科研仪器 设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：是 否 |
| 3 | 报价方式 | 总价 单价 费率 折扣 |
| 4 | 保证金 | 是否需要缴纳保证金：是 否 |
| 5 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起不少于60自然日。 |
| 6 | 评审方法 | 最低评标价法 |
| 7 | 询问 | 询问送达形式：纸质 询问联系部门及人员：李选利 询问联系电话：0951-8881786 询问联系地址：银川市西夏区六盘山西路388号 |
| 8 | 质疑 | 是否要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑：是 否 |
| 9 | 履约保证金 | 是否需要缴纳履约保证金：是 否 |

第三章 采购需求

- 一、项目背景或项目概述

- 为落实公司对国铁集团的承诺，保障轨道交通车间装配间及滚子总检间等重点工序监控数据的完整性与长期可追溯性，质量部近期组织对现有监控存储系统进行了排查。发现存在存储分散、设备品牌不一、数据易丢失、存储周期不足等突出问题，已无法满足合规与安全管理要求。为此，急需对现有系统进行统一化、集中化、高可靠性的升级改造。

- 二、改造目标

- 实现9处铁路轴承关键工序监控点数据的集中存储与管理；确保监控录像存储周期不低于18个月，并支持长期备份保存8年以上；提升系统稳定性与数据安全性，避免因设备故障导致数据丢失；建立可扩展的存储架构，降低后续运维与扩容成本。

- 三、技术方案概述

- 统一存储设备：部署1台高可靠性网络存储设备（支持72盘位，最大可扩展至1400T），配置RAID冗余机制，保障数据安全；

- 存储容量规划：首次配置80T有效存储空间，满足9路400万像素摄像机视频连续存储12个月以上，后续可通过扩展硬盘实现18个月及以上存储需求；

- 系统集成与保护：

- 更换3台老旧摄像头，统一为400万全真彩半球摄像机，接入现有监控网络；

- 配置UPS不间断电源，保障断电后系统持续运 8小时；

- 存储设备部署于专用机房，加装门禁系统（支持人脸识别），强化物理安全；

- 网络与辅助设备：配套千兆PoE交换机、超六类网线、防水箱等，确保系统稳定运行。

- 四、实施步骤与责任分工

- （一）项目准备阶段（2026 年 1 月）：

- 由安全生产部牵头，组织质量部及相关车间负责人成立

- 项目组；完成技术方案确认、供应商对接、合同签订等工作；

- （二）设备采购与部署（2026 年 2 月）：

- 采购存储设备、硬盘、摄像头等硬件；完成机房改造、

- 网络布线、设备安装与调试；

- （三）系统切换与试运行（2026 年 3 月）：

- 逐步切换现有监控点至新存储系统，并进行全面功能测

- 试；开展操作培训，制定运维管理规程；

- （四）验收与归档（2026 年 3 月底）：

- 组织验收小组进行系统性能与合规性验收；完成项目资

- 料归档，提交总结报告。

- 五、预算安排

- 本项目总预算为人民币140,000元，涵盖硬件采购、安装调试及辅材费用。

- 六、预期成效

- 实现监控数据统一管理、长期可靠存储，满足国铁集团合规要求；提升系统抗风险能力，避免因单点故障导致数据丢失；支持未来存储容量灵活扩展，适应车间监控点增加需求；为车间安全生产、质量追溯提供有力的信息化支撑。

二、商务要求

☑采购标的交付（实施）的时间（期限）：3个月

☑采购标的交付地点（范围）：西北轴承有限公司

☑付款条件（进度和方式）：预付款30%，货到付款30%，验收合格后付款40%

☑包装和运输：按合同约定

☑售后服务：按合同约定

☑安装调试：按合同约定

☑交付标准和方法（验收标准）：按合同约定

☑质量保修范围和保修期：一年

☑国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：按相关规范执行

☑涉及运行维护、升级更新、备品备件及耗材等要求：按合同约定

第四章 资格审查

一、资格审查程序

1.询价小组根据《资格审查要求》对供应商的资格进行审查。

2.供应商资格审查有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，响应无效。

3.资格审查合格的供应商不足3家的，不得评审。

二、资格审查要求（根据需要自行调整）

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | （1）非法定代表人参加的投标供应商须提供法人授权委托书原件，并附法人代表身份证复印件加盖公章和受托人身份证原件；法定代表人参加的，需提供法人身份证明书加盖公章及有效身份证件原件； （2）提供投标供应商营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（复印件加盖公章）、（三证合一只提供营业执照）； |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供符合询价通知书要求的《资格承诺函》，或提供相应的证明材料。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供是否有主流录像机品牌的官方认证授权服务资质或是否具备类似场景的扩容案例 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供符合询价通知书要求的《资格承诺函》，或提供相应的证明材料。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供符合询价通知书要求的《资格承诺函》，或提供相应的证明材料。 |
| 6 | 供应商信用记录 | 查询渠道：“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道； 查询时点：响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其响应无效。 （此项资格条件须供应商提供，并由采购人现场查询） |

第五章 评审程序

一、响应文件的符合性审查

1.询价小组对资格审查合格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足询价通知书的实质性要求。

2.询价小组根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的响应文件是否实质上响应询价通知书进行符合性审查。供应商有任何一项不符合《符合性审查要求》的，响应无效。

3.符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 法人/负责人授权委托书、法人及被授权人身份证复印件（法定代表人直接响应可不提供，但须提供法定代表人身份证复印件） |
| 2 | 响应函 | 符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应完整性 | 未将一个采购项目或采购包中的内容拆分响应。 |
| 4 | 报价 | 报价未超过询价通知书中规定的采购项目/采购包预算金额或者采购项目/采购包最高限价。 |
| 5 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价。 |
| 6 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足询价通知书中载明的响应有效期。 |
| 7 | 实质性要求 | 对询价通知书标记为实质性要求的均按要求响应并提供。 |

二、响应文件的澄清、说明或补正

1.询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

2.参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

3.询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。

5.采用最低评标价法评审时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对供应商的响应价格进行任何调整。

第六章 响应文件格式

响应文件

项目名称：

采购包（如有）：

供应商：

一、资格证明文件

1.具有独立承担民事责任的能力的证明文件

2.供应商资格承诺书

供应商资格承诺书（仅供参考）

致：（采购人）

在参与本次（项目名称）               询价采购活动中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料）；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互管理 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| …… |  |  |

上述承诺真实有效，否则我方负全部责任。

供应商（加盖公章）：

日期：

### 二、符合性审查证明文件

### 1.响应函

响应函（仅供参考）

致：（采购人）

我方已详细审查全部询价通知书和采购公告，自愿参加（项目名称）    的采购活动,并做出如下承诺：

一、本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起    个日历日。

二、我方授权(姓名和职务)代表我方（供应商名称）全权处理本项目响应的有关事宜。

三、我方提供的全部文件资料均是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

四、我方承诺按照询价通知书的要求提交保证金，如我方成交，支付相关代理费用，并在法律规定的期限内签订政府采购合同，按照询价通知书提交履约保证金，在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

五、（其他条款，如有）

供应商（加盖公章）：

联系地址：

联系电话：                    电子传真：

电子邮件：                    邮政编码：

日期：

2.授权委托书（如有，自然人响应无须提供授权委托书，仅需提供身份证明文件）

### 授权委托书（仅供参考）

### 本人     （姓名）系     （供应商）的法定代表人（单位负责人等），现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改（采购项目）    响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

### 委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

### 供应商（加盖公章）：

### 法定代表人（单位负责人等）（签字或签章）：

### 委托代理人（签字或签章）：

### 日期：

附：法定代表人（单位负责人等）及委托代理人身份证明文件

法定代表人（单位负责人等）身份证明（仅供参考）

致：（采购人/采购代理机构）

兹证明，姓名：      性别：       年龄：     职务：    ，系（供应商名称）           的法定代表人（单位负责人等）。

附：法定代表人（单位负责人等）身份证明文件

供应商（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人等）（签字或盖章）

日期：

### 3.报价一览表

### 报价一览表（仅供参考）

| 报价 | 人民币大写: 人民币小写: |
| --- | --- |
| 合同履行期限 |  |
| 备 注 | 1.报价为供应商考虑各种因素（含折扣、优惠等）的最终报价。 2.报价应和《分项报价表》中的总价相一致。 |

供应商（加盖公章）：

日期：

### 4.分项报价表

### 分项报价表

| ### 序号 |  | ### 标的 | ### 进口/国产 | ### 制造商 | ### 制造商规模 | ### 品牌 | ### 规格、型号 | ### 单价 | ### 数量 | ### 合计（元） | ### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 备注：制造商规模应填写“大型”“中型”“小型”“微型”或“其他”，并与《中小企业声明函》（如有）等保持一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（加盖公章）：

日期：

7.其他符合性审查证明文件（如符合实质性要求有的证明文件等）

### 三、采购需求响应表

1.商务要求响应表

| 序号 | 商务条款 | 询价通知书 要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  | … | … | … | … |

供应商（加盖公章）：

日期：

2.技术要求响应表

| 序号 | 技术条款 | 询价通知书要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … |  | … |

供应商（加盖公章）：

日期：

3.询价通知书要求提供或供应商认为应附的其他材料